

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

**муниципальное образование «Бабаюртовский район»**

**Собрание депутатов муниципального района**

**с. Бабаюрт ул. Ленина №29 тел (87247) 2-13-31 факс 2-13-31**

**Решение**

**28 июня 2017 года № 153 -6РС**

**Отчет администрации муниципального района об исполнении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Бабаюртовский район» на 2014-2016 годы»**

Заслушав отчет администрации муниципального района об исполнении муниципальной программы, принятым Собранием депутатов муниципального района «Бабаюртовский район» от 25.02.2014 года №308-5РС «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Бабаюртовский район» на 2014-2016 годы», Собрание депутатов муниципального района решает:

1.Отчет администрации муниципального района об исполнении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Бабаюртовский район» на 2014-2016 годы» принять к сведению.

2. Срок действия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Бабаюртовский район» на 2014-2016 годы» продлить до 2020 года включительно.

3. Рекомендовать администрации муниципального района подготовить проект внесения изменений и дополнений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Бабаюртовский район» на 2014-2016 годы», для принятия ее в новой редакции.

4. Настоящее Решение направить Главе муниципального района для подписания и обнародования.

5. Настоящее Решение распростроняется на правоотношения, возникающее с 1 января 2017 года.

**Председатель Собрания депутатов А.А.Акмурзаев**

**муниципального района**

**Глава муниципального района Э.Г.Карагишиев**

**Отчет**

**Администрации муниципального района «Баюртовский район» о реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МР «Бабаюртовский район» в 2014-2016 годах» на 17-м заседании Собрания депутатов муниципального района 28.06.2017 года (Докладчик Абакаров Р.К. – – заместитель начальника Управления экономики и территориального развития администрации муниципального района)**

**Уважаемые депутаты, приглашенные!** Собранием депутатов МР «Бабаюртовский район» от 25.02.2014 года №308-5РС была принята **муниципальная целевая программа** «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Бабаюртовский район» на 2014-2016 годы» (далее - Программа). В рамках реализации Программы были проведены обязательные энергетические обследования в 30 организациях и учреждениях бюджетной сферы района, что составляет более 70% от общего количества муниципальных учреждений, а так же были подвергнуты обследованию 12 административных зданий сельских поселений из 15 и шесть многоквартирных домах района.На эти цели было запланировано 1,5 млн. рублей. Во всех школах района в 2014 году было заменено более 2000 ламп накаливания на энергосберегающие лампы на сумму около 200,0 тыс. рублейВ 2014-2016 годах модернизировано оборудования в 9 котельных школ (сел Хамаматюрт, Адиль-Янгиюрт, Туршунай, Советское, Бабаюрт, Геметюбе, Люксембург, Татаюрт, Тамазатюбе) на сумму 3,5 млн. рублей, проведены работы по теплоизоляции сетей отопления протяженностью 250 погонных метров на сумму 220,0 тыс. рублей, а так же проведены капитальный ремонт отопления в трех школах (сел Адиль-Янгиюрт, Геметюбе, Тамазатюбе) на сумму 5.9 млн.рублей.12 многоквартирные дома муниципального образования «Бабаюртовский район» из 34, оснащены обще домовыми приборами учета газа и электрической энергии. Проведены частичные замены окон и дверей в образовательных организациях сел. Тамазатюбе, Геметюбе, Татаюрт, Хамаматюрт. **Уважаемые депутаты!** Однако,из-за дефицита финансовых средств мероприятия предусмотренные Программой на 2014-2016 годы в полном объеме не выполнены. В частности, не завершены работы по замене котлов в МКО «Бабаюртовская СОШ №1» и МКО «Татаюртовская СОШ» (эта работа порядка 800 тыс. руб.), а так же замена окон и дверей в образовательных организациях, затраты для этих целей составляет более 6,2 млн. рублей.

**В** 2017-2018 годах необходимо в обязательном порядке во всех организациях и учреждениях бюджетной сферы заменить все источники света на светодиодные лампы. Закупка ламп накаливания с 2019 года будет квалифицироваться, как нецелевое использование бюджетных средств. В ряде школ нужно заменить всю электропроводку, это порядка 1,5 мл. рублей.

**Уважаемые депутаты!** Считаю, что до принятия проекта бюджета на 2018 год необходимо разработать и представить новую муниципальную Программу, направленную на энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МР «Бабаюртовский район» на период 2018-2020 годы в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 г. №636 «О требованиях к условиям энергосервисного контракта и об особенностях определения начальной (максимальной) цены энергосервисного контракта (цены лота)».

Спасибо за внимание!