

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

 **муниципальное образование «Бабаюртовский район»**

**Собрание депутатов муниципального района**

**с. Бабаюрт ул. Ленина №29 тел (87247) 2-13-31 факс 2-13-31**

**Решение**

 **28 июня 2017 года № 154 -6РС**

Отчет администрации муниципального района об исполнения муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Бабаюртовский район» на 2014-2016 годы»

 Заслушав отчет администрации муниципального района об исполнении муниципальной программы, принятым Собранием депутатов муниципального района «Бабаюртовский район» от 25.02.2014 года №309-5РС «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Бабаюртовский район» на 2014-2016 годы», Собрание депутатов муниципального района решает:

 1.Отчет администрации муниципального района об исполнении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Бабаюртовский район» на 2014-2016 годы» принять к сведению.

 2. Решение Собрание депутатов МР «Бабаюртовский район» от 25.02.2014 года №309-5РС «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Бабаюртовский район» на 2014-2016 годы» считать утратившим силу.

 3. Настоящее Решение направить Главе муниципального района для подписания и обнародования.

 4. Настоящее Решение распростроняется на правоотношения, возникающее с 1 января 2017 года.

**Председатель Собрания депутатов А.А.Акмурзаев**

 **муниципального района**

**Глава муниципального района Э.Г.Карагишиев**

ОТЧЕТ

Администрации муниципального района о реализации районной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Бабаюртовский район на 2014-2016 годы» на 17-м заседании Собрания депутатов муниципального района 28.06.2017 года

 Уважаемые депутаты! Решением Собрания депутатов муниципального района «Бабаюртовский район № 309-5РС от 25 февраля 2014 года была принята районная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Бабаюртовский район на 2014-2016 годы».

 ***Основанием для разработки данной программы послужили:***

 - Федеральный закон №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 года;

 - Постановление Правительства РФ №100-2006 года «О федеральной программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2016 годах»;

- решение Собрания депутатов района №300-5РС от 30.12.2013 года.

***Цели и задачи программы*** были направлены на сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП), сокращение пострадавших в ДТП и снижение материального ущерба от последствий ДТП.

***Основными исполнителями*** программы являлись Управление образования администрации Бабаюртовского района и Госавтоинспекция ОМВД по Бабаюртовскому району.

 ***Общий объем финансирования*** программы составил 3.210 000 рублей, в том числе по годам:

на 2014 год – 1.470000 рублей;

на 2015 год – 870.000 рублей;

на 2016 год – 870.000 рублей;

***Ожидаемые конечные результаты*** реализации Программы – сокращение к 2016 году на 5-8 % количества погибших в ДТП, сокращение числа пострадавших и сокращение материального ущерба от ДТП.

***В результате реализации данной Программы***, намеченные цели и задачи достигнуты в полном объеме, т. е. достигнутые снижения показателей аварийности в абсолютном выражении составили соответственно:

- 2013 год совершено ДТП -19, погибло -7 и ранено -26 (*базовый год*)

- 2014 год совершено ДТП -18, погибло - 5 и ранено - 21 чел;

- 2015 год совершено ДТП -14, погибло -4 и ранены-26 чел;

- 2016 год совершено ДТП -16, погибло -3 и ранены -24 чел;

По сравнению с базовым 2013 годом, количество совершенных дорожно-транспортных происшествий снижено на 16,2%, и составило *(19 против 16),* количество погибших в ДТП участников снижено в два раза *(7 против 3 при запланированных 5-8%),* а количество пострадавших в ДТП участников снижено на 8,3% *(26 против 24).*

Предусмотренные объемы финансирования Программы освоены.

Ответственный секретарь

административной комиссии И. Насурдинов